## Slide 1
פרויקט ידיים – אפליקציית ווב לניהול הפרויקט

## Slide 2
מה עשינו?

## Slide 3
1. עמוד בית לארגון – במקום עמוד פייסבוק. מכיל טופס הפניה וסטטוס של הארגון לקבלת הפניות חדשות.
2. מערכת הרשמה למשתמשים – המערכת מאפשרת הרשמה, שחזור סיסמה, קבלת מייל לאישור, והקצאת תפקידים שונים.
3. מערכת Database – סטטיסטיקות, משתמשים, צוותים, שיפוצים וכו'.
4. מערכת צ'אט – חדר עבור כל שיפוץ. הסטוריית הודעות וחותמת זמן.
5. לוח שנה לשיפוצים – כל שיפוץ שנוסף מתווסף ללוח שנה.
6. עמוד שיפוץ – כולל את הצוות שמשפץ, את הכלים הדרושים, משימות משתמשים, הודעות חשובות, שלבי השיפוץ ומפה של מיקום השיפוץ.
7. מערכת יצוא לקבצי Excel – יכולת לייצא את המידע באתר לקבצי אקסל.
8. מערכת ניהול משתמשים – ניהול משתמשים, תפקידים וצוותים.

## Slide 4: מה הלקחים שהפקנו?

## Slide 5: בירוקרטיה חשובה, אך יקרה מאוד
  אמנם הדוחות והמסמכים היו חשובים לתהליך הלימודי, אך בהיקף זמן כל כך קצר הרגשנו כי פחות התעסקות עם מסמכים ויותר התעסקות עם בניית המוצר היתה תורמת יותר לארגון איתו עבדנו

## Slide 6: הלקוח תמיד צודק
בפגישה הראשונה הלקוח מבין הרבה דברים לא נכון. לרוב הלקוח לא מתכנת או מהנדס ולכן אינו חושב כמונו. חשוב להפגש לעיתים תכופות ולקבל פידבק על כל חלק חדש במוצר.

## Slide 7: חשוב לסיים משימות – גם אם הם "קשות מדי"
גם אם היקף הזמן הינו קצר – חשוב לסיים את המשימה שהוטלה עליך. לבקש עזרה זה חשוב ומומלץ אך העברת המשימה למישהו "יותר מנוסה" תגרום לאותו מתכנת לאבד כלי חשוב שהיה לומד אילו היה מתמודד עד הסוף.

## Slide 8: שיטות ותהליכים הראויים לציון

## Slide 9: איטרציות קצרות ולעניין
בהתחלה כשאין שום דבר מוכן, נוטים להעמיס על כל איטרציה המון דברים כבדים ונכנסים ללחץ. אחרי תקופה קצרה מרגישים שעשינו המון אז מכניסים לאיטרציות דברים מאוד קלים והופכים לשאננים. לכן, חשוב לאזן בין כל האיטרציות שכולן יהיו שוות, פחות או יותר, בקושי שלהן.

## Slide 10: חלוקת תפקידים נכונה
כבר בתחילת הפרויקט חילקנו את הצוות לפרונט-אנד ובק-אנד כדי להגיע לתפוקה מקסימלית. הרגשנו כי זו היתה החלטה נכונה בהיקף זמן שהיה לנו מכיוון שלא היה ערבוב של סוגי עבודה. חשוב לבצע חלוקה כזו בשלב מוקדם ככל האפשר כדי לאפשר לכל עובד להתרכז בתחום המוגדר לו.

## Slide 11: אבטחת מידע – רצוי מול מצוי

## Slide 12: ישנן פרצות שלא שווה לחסום
לדוגמה: ישנם אלמנטים בעמוד האתר שניתן לחשוף בקלות באמצעות עריכת קוד המקור. אין טעם לנסות למנוע זאת. במקום, בחרנו ליצור מערכת אימות בצד השרת שכאשר משתמש מנסה לגשת אליו דרך האלמנט שחשף או שהיה חשוף כבר – הוא לא יקבל את המידע עד שיאומת על ידי המערכת.

## Slide 13: נושא מתכני הקורס

## Slide 14: בקרת תצורה
אחד הכלים החזקים ביותר בעבודה על פרויקט מרובה משתתפים הוא בקרת התצורה. כל הצוות שלנו הגיע עם רקע של גיט או כלים אחרים ולכן העבודה היתה חלקה ללא התנגשויות רציניות. עבדנו בשיטה בה יוצרים ענף עבור כל פיצ'ר חדש באתר. ההסבר על הכלי החשוב הועברה באופן טוב יחסי בקורס עצמו אך כמו רוב הדברים בתכנות – אי אפשר להבין את הכלי על בוריו אם לא מתרגלים אותו. יש מאות צורות עבודה שונות עם בקרת תצורה שאין דרך ללמוד זאת בכיתה סגורה אלא רק מניסוי וטעייה.